프로젝트 계획서

신한은행 기업 연계 프로젝트

2021. 10. 13

김예찬, 김윤서, 방지환, 이규정, 정희진

목차

1. 프로젝트 개요... 3

1-1. 주제... 3

1-2. 개요... 4

1-3.. 사용대상

1-4. 팀원별 담당 역할... 5

2. 개발 계획... 6

2-1. 일정 계획... 6

2-2. 개발 언어 및 활용 기술... 6

2-3. 오픈소스 활용 및 개발…6

2-4. 예산... 7

3. 분석 및 설계... 8

3-1. 요구사항 정의... 8

3-2. 애플리케이션 아키텍쳐... 9

1. 프로젝트 개요

1-1. 주제

- 빅데이터 분석 및 시각화 기능 개발 (데이터셋 feature 시각화)

- 代 은행용 `kaggle` 제작

1-2. 개요

- 빅데이터와 AI의 발전에 따라 당행 내부에서도 이를 위한 전행적 데이터 활용역량 향상이 요구되고 있고, 관련 업무들도 다양해짐

- 데이터분석이나 ML(Machine Learning) / DL(Deep Learning)모델링시 첫번째 작업은 데이터셋의 특성을 파악하는 것이고, 데이터셋의 특성을 쉽게 파악할 수 있다면 데이터 분석과 활용의 로드맵을 세우는 작업이 용이해질 것임

- 데이터셋의 대략적 특성을 파악할 수 있는 시각화와 통계측정치를 제공하는 웹페이지 개발을 통해 사용자의 데이터 접근 용이성 향상 도모

* 벤치마킹 또는 유사 서비스 사례 소개

[ `kaggle.com`의 dataset,  ‘tablaue’]

1-3. 사용대상

- 행내 데이터 분석가 및 ML / DL 모델러

1-4. 목표

1)    데이터 분석 및 ML/DL 모델링 시 참고 용도로 활용

2)   향후 전행 데이터셋 대상으로 확대

3)    학습한 기술을 접목하여 서비스로서의 완성도와 안정성을 모두 갖춘 프로젝트 완성 및 팀원들간 백엔드, 프론트엔드 등의 구분 없이 서비스 기획, 설계 및 각 기술스택에 대한 전반적인 이해를 모두 갖추며 개발자로서의 역량 향상

1-5. 팀원별 담당 역할

| 이름 | 역할 | 담당 업무 |
| --- | --- | --- |
| 김예찬 | 팀장 | Backend |
| 김윤서 | 서기 | Frontend / Data |
| 방지환 | 서버 담당 | Server / Data |
| 이규정 | 부팀장 | Frontend / Data |
| 정희진 | 데이터 팀장 | Frontend / Data |

*서기는 돌아가면서 역할 분배

*front 컴포넌트 구성 후 Spring 학습하며 Backend 참여

2. 개발 계획

2-1. 일정 계획

| 시작일 | 종료일 | 내용 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/13 | 10/15 | 기획서 작성 |  |
| 10/18 | ~ | 화면 기획(화면 정의서 작성) |  |
| 10/25 | ~ | 개발 환경 구성 개발: 백엔드 / DB 스키마 개발: 사용자 화면 개발 개발: 어드민 화면 개발 완성 기능 리뷰 통합 테스트 개선 사항 추가 개발 |  |
| 11/15 | ~ | 발표자료 준비 사이트 런칭 |  |

2-2. 개발 언어 및 활용 기술

| 항목 | 적용 대상 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Spring Boot | Backend |  |
| Vue.js | Frontend |  |
| Database | DB | 미정 |
| Hadoop | 분산 처리 |  |
| Python | 데이터분석 | pyspark |
| Spark | 데이터 분석, 처리 | scala |

2-3. 예산

| 항목 | 상세 | 수량 | 단가 | 비용(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 서버 | S3 서버 (AWS) | 30 | 8970 | 8970 |
| 서버 | 분산 클러스터 | - | - | - |
| 강의 | 따라하며 배우는 도커와 CI환경 | 1 | 24200 | 24200 |
| 강의 | Hadoop 3.2.1 and Big data | 1 | 16500 | 16500 |
| 도서(이북) | 스파크를 다루는 기술 Spark in Action | 1 | 28000 | 28000 |
| 도서 | 빅데이터 시각화 | 1 | 25200 | 25200 |
| 도서(이북) | Do it! 자바 프로그래밍 입문 | 1 | 16500 | 16500 |
| 도서 | Programming in Scala 4/e | 1 | 45000 | 45000 |
| 도서(이북) | 스파크 완벽 가이드 | 1 | 38400 | 38400 |
| 도서(이북) | 9가지 사례로 익히는 고급 스파크 | 1 | 20800 | 20800 |
| 합계 |  |  |  | 228,900 |

3. 분석 및 설계

3-1. 요구사항 정의

- 필수 구현 기능

- 데이터셋 feature 추출 (예상 스킬 : Spark, Scala)

- 분산 처리를 통해 빅데이터셋 처리 성능 확보

| ID | 요구사항명 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Req. 1. | 파일 업로드 기능 (데이터셋 등록) | 추출하고자 하는 데이터를 등록(업로드)한다. |
| Req. 2. | 데이터셋 분석 | 업로드 한 데이터 분석 (확장자, 데이터 타입, etc) |
| Req. 3. | 히스토그램 출력 | column 별 value의 도수 분포 |
| Req. 4. | unique value 개수 출력 | 각 column별 unique value 개수 출력 |
| Req. 5. | 데이터 리스트 페이지 | 등록된 데이터들을 볼 수 있는 페이지 |
| Req. 6. | 커스터마이징 | kaggle의 범위 설정 기능 필터 설정 |
| Req. 7. | 기초 통계량 출력 | 평균, 중위값, 최대, 최소, 표준편차 |
| Req. 8. | 데이터 검색 | 찾고자 하는 데이터, 키워드 검색 |

3-2. 애플리케이션 아키텍쳐

1)    다이어그램

2)    화면 예시 (wire frame)

1번 메인페이지 :  데이터 등록,                        2번 파일 업로드 모달  데이터 리스트 , 검색

3번 데이터 시각화 결과  페이지                        4번 데이터 시각화 리스트